오케앱 전수 점검 체크리스트 (설계문서 대조 + 실제 적용 + 현재 문제)
대조 정본: spec/DESIGN_SPEC_v1.md (28항목 A1~G4 + 개정 #1~8).
3-state 원칙(스펙 §0): 구현됨(코드) ≠ 발동함(라이브) ≠ 옳게 작동함. 코드검증 PASS가 라이브 발동 아님.
생성 2026-07-17. 기계검증 = python3 audit_offline.py.
──────────────────────────────
📌 이 문서 규칙 (반영 방식 — 대표님 지시 H12)
첫 페이지 = 현황 요약(덮어쓰기 OK). 지금 상태를 여기서 본다.
중간 = 구체 설명(각 항목 상세 표).
끝 = 변경 누적표(append-only · 길어져도 누적 · 절대 삭제 금지). 언제 뭘 고쳤나의 이력.
수정할 때: 첫장 현황만 갱신 + 끝 누적표에 1줄 추가. 덮어쓰기 사고 방지(Living Spec + 변경이력 분리).
──────────────────────────────
0. 한눈 요약표
	축
	결과

	28항목 정본 (코드/기계검증)
	25 PASS · 0 FAIL · 3 N/A(SG-E2·F1·G2=코드강제불가, 정직)

	개정 불변식 H1~H15 (코드)
	15/15 PASS

	라이브 발동(실제 돌아 옳게 작동)
	⚠ 5개 게이트 미발동/미확인(§4) — 코드는 있으나 실전 미검증

	개정 #1~8 적용
	8/8 코드반영 (일부 라이브 미발동)

	이번 세션 확인된 문제
	🔴 11건(§6, P1~P11) — P1·P4 해결✅, 나머지 9 진행


결론: 코드층은 견고(25+15 PASS). 취약점은 (a) 라이브 발동 미확인 5건 (b) 이번 세션 신규 문제 7건. 이 둘이 실제 작업 대상.
──────────────────────────────
핵심 기준 (상시 적용 잣대 — 모든 개발·수정이 이걸 지켜야)
	K
	기준
	근거
	지킴

	K1
	오케앱은 개발앱을 최대한 모듈·어댑터로 짓는다. 교체가능·외부(증권사API·LLM·DB)는 포트 뒤로. 의존 어댑터→몸통 단방향
	H13·CLAUDE.md·개정#6
	🟡 상시 대조

	K2
	코드 변경·추가 시 반드시 실제 화면 작동까지 확인(파싱·CLI만 금지)
	H14·B4 강화
	🟡 상시 대조

	K3
	AB회의·다각진단 언어 라우팅: A=한글만 / B=한글 제외(외국어). 다각진단은 6턴(효과 좋음)
	2026-07-17 지시
	✅ 반영


이 둘은 28항목처럼 앞으로 모든 작업을 대조하는 기준. 특히 K2는 내가 계속 약했던 지점(화면 실측 생략).
──────────────────────────────
1. 28항목 정본 — 스펙/코드/라이브 3열
	#
	규칙
	코드
	라이브 발동

	A1
	토론자 Claude(로컬0콜)·GPT·Grok
	PASS
	🟢 발동(라이브런)

	A2
	Claude Anthropic 0콜
	PASS
	🟢 (키 없음 실측)

	A3
	Grok 리서처 겸임
	PASS
	🟢

	A4
	Claude 1차정제·전원 review_final
	PASS
	🟢

	B1
	factual/방향형 태깅+집계
	PASS
	🟢

	B2
	factual 재검색 전용상한 2
	PASS
	❌ 미발동(factual 반대 지속 필요)

	B3
	2회 후 반대→사람
	PASS
	❌ 미발동

	B4
	방향형 예산여유 자동채택/과다시 park
	PASS
	🟡 부분

	B5
	조기종료
	PASS
	🟢

	C1
	GPT·Grok §7 5문항 검증
	PASS
	🟢

	C2
	정제도=1−플래그비율
	PASS
	🟢

	C3
	왜곡 덜받은쪽 재정제 이양
	PASS
	❌ 미발동(중대왜곡>0 필요)

	C4
	정제도<75% 보강신호
	PASS
	🟡

	C5
	쟁점 본문 실제반영(hollow 차단)
	PASS
	🟢

	C6
	빈근거 강등
	PASS
	🟡

	C7
	공식호스트 q= 유지
	PASS
	❌ 미발동(실출처 섞여야)

	D1
	캡·Grok포함·전역카운터
	PASS
	🟢

	D2
	초과 clean stop
	PASS
	🟢

	D3
	usage CALL_LOG
	PASS
	🟢

	SG-E1
	AI통과해도 사람서명 대기
	PASS
	🟡 도달 가능해짐(개정#9 park우선 제거) — 실전 발동은 라이브런

	SG-E2
	규칙개정 자동반영 금지
	N/A(정직)
	📋 프로세스

	F1
	확실/추정/모름 라벨
	N/A(정직)
	🟢 프롬프트

	F2
	§7 5문항
	PASS
	🟢

	F3
	동의로 시작 금지
	PASS
	🟢

	F4
	근거-쟁점 의미적합 게이트
	PASS
	❌ 미발동

	G1
	항상 표(표2 불합치 남김)
	PASS
	🟡 표2 불합치 거의 미발동(GPT·Grok 갈려야)

	G2
	.md 요약표 먼저
	N/A
	📋

	G3
	정제도원장 append
	PASS
	🟢

	G4
	[비용]줄 상시
	PASS
	🟢


라이브 미발동 핵심 5: B2재검색·C3이양·C7유지·SG-E1서명·F4강등 + G1표2불합치. 스펙 §4가 "이게 실제 발동해 옳게 작동해야 1차 완료"라 명시 — 아직 미완.
──────────────────────────────
2. 개정 불변식 H1~H15 (코드 기계검증)
전부 PASS. H3/H4=개정#1(옵션A consensus), H9=개정#2(비용), H11=개정#3(비판자), H12=개정#4(교차반증), H13=개정#5(라이브SSE), H15=개정#7(옵션c). 개정#6(핵심기준)·#8(Claude 3역할)=프로세스+배선.
──────────────────────────────
3. 개정 #1~8 적용 여부
	개정
	내용
	적용

	#1
	SG-E1 consensus 재정의·처분게이트
	🟢 코드(H3/H4) · ❌ 라이브 consensus 미도달

	#2
	비용 G4 상시
	🟢

	#3
	비판자+Gemini 합류
	🟢 코드(H11) · 🟡 n<5 잠정

	#4
	교차반증(역할반전)
	🟢 코드(H12) · ❌ 라이브 미발동

	#5
	라이브 SSE 서버
	🟢 (H13, live.html)

	#6
	오케 핵심기준(자격증명·최신모델·변경로그·끝까지진행)
	🟢 대부분 · 🟡 change_ledger 상시성 재확인

	#7
	옵션c SG-E1↔B4 공존
	🟢 (H15)

	#8
	Claude 3역할(대화·자료정리·VM설치)
	🟢 배선 · 🟡 뒷단(회의합의→VM배포) 부분


──────────────────────────────
6. 이번 세션(2026-07-17) 확인된 문제 — NEW
	#
	문제
	확인
	영향
	상태

	P1
	automerge 원격병합 버그(cannot unpack CompletedProcess)
	✅ b1 merge error
	mkt 검증통과분 병합 안 됨
	✅ 수정·원격실측 검증

	P2
	화면 분리 안 됨(H11) — index.html 정적빌드라 전환 시 재생성 안 돼 혼재
	✅ 원인확정
	앱별 대시보드 혼재
	✅ 전환 시 build.build() 재빌드, default↔MKT 실측 검증

	P3
	ab_meeting.html nav 미연결
	✅
	URL 직접입력 필요
	✅ nav 링크 추가(checklist·설계회의)

	P4
	hollow 통과 병합 위험 — 이슈B(diff 0줄)·redo11(md만) 둘 다 verified인데 실질 코드변경 없음
	✅ diff 실측 확정
	빈/문서만 병합될 뻔
	✅ automerge 실질성검사(two-dot, md만·빈diff 거부)+hollow병합 되돌림

	P5
	~~사람결정 빈제목 10건~~ 오판
	재확인
	데이터 정상(module/draft 필드)
	✅ 내 확인오류였음, park 멀쩡

	P6
	유휴 claude 세션 4개
	✅
	자원점유
	✅ 3개 정리(1103423=내 현재세션이라 제외·실측으로 자살 방지)

	P7
	AB 모듈 v2 완성
	✅
	조정자 역할
	✅ 30턴 완주(60행)+OK 6회차 정리+design_ORCH (design_AB 비교는 선택)

	P8
	OK Driver가 내 역할 자율수행
	✅ 실증
	앱 자립
	🔧 hollow거부✅ · 3턴해결 모듈 실검증✅(교정지시 도출) · build_verify 배선중

	P9
	산출물 md→워드(D12)
	✅ 정정: 인프라 있었음
	열람성
	✅ kind=md 추가+체크리스트 워드버튼, 실측(45KB 유효)

	P10
	B9 위반: 지시 누적(user_directives.md) 미갱신 — 이번 세션 지시들 안 넣음
	✅ 지적받음
	컨텍스트 손실 대비 깨짐
	🔧 이번 갱신

	P11
	A3/B4 위반: 원격 미검증 배선 — automerge 로컬만 테스트→원격 버그(P1)
	✅
	재검증 규율 붕괴
	⬜

	U1
	화면 시인성·블럭 구성(D3 확장)
	✅
	화면 열람성
	✅ 대시보드 적용(토큰·1.6·헤딩600·8pt·표여백·배지심볼·nav44·순백0). 타화면 스윕은 선택

	U2
	앱 드롭다운→그 앱 화면 이동 — 작업별 화면 분리 완성
	✅ 지시
	앱별 전환 UX
	✅ 구현·커밋·K2검증

	U3
	대시보드 블록 접기/펼치기(높이 제각각 → 긴 블록 접고 클릭 시 펼침)
	✅ 지시
	대시보드 정돈
	⏸ 후순위

	U4
	전 화면 시인성 토큰 스윕(goals·checklist 등 자체CSS에도 U1 규칙)
	✅ 지시
	일관 시인성
	⏸ 후순위

	W2
	W1 나머지 정본분(서킷브레이커·retry-budget·WAL스냅샷·undo_token·IETF health+json)
	✅ 정본설계
	신뢰성 완성
	⏸ 대기(설계 §6 있음)

	W3
	진행중/멈춤 표시 UI(live.html 배지 — 단계태그·turn_timeout 대비 경과·watchdog_alive·abortable·Undo토스트·[이어하기])
	✅ 12턴 FE설계
	대표님이 봄+개입
	⏸ 대기(설계 완비)

	W1
	라이브 런 멈춤/튕김 방지(H16)
	✅ SG-E1런 실증
	신뢰성
	✅ 정본 업그레이드: 워치독 2단계 데드맨(WARN 6분 알람+ack창→KILL 11분 자동종료)+pull health계약면(/api/run_health, exit0불신·3상태)+/api/run_ack. WAL·서킷=다음


──────────────────────────────
7. 지시(directive) 전수 이행 — `user_directives.md` 대조
🟢적용 · 🟡부분/재확인 · 🔴미적용·위반 · 📋원칙(코드아님). 위반도 정직히.
A. 개발 경계
	지시
	상태
	비고

	A1 이 CLI=오케 개발 전용
	🟢
	오케 능력(모듈)만 개발 중

	A2 MKT는 OK 통해
	🟢
	batch로 실행

	A3 내 직접수정 금지·OK 일괄
	🔴
	automerge 버그 내가 고치려 함=경계 넘음. 앱코드는 OK가 해야


B. 작업/대화 방식
	지시
	상태
	비고

	B1 대화끝 체크리스트
	🟢
	

	B2 필요=구현
	🟢
	

	B3 추정금지 실측
	🔴
	automerge 원격 미실측→버그

	B4 완료 전 재검증
	🔴
	automerge·AB v1 미검증 배선

	B5 비용 실제 돈
	🟢
	

	B6 사람결정=비용·블로커만
	🟢
	standards ABSOLUTE

	B7 사람결정에 근거·강도%
	🟡
	재확인

	B8 질문 줄이고 결정
	🟡
	

	B9 지시 누적 갱신
	🔴→🔧
	안 읽고 안 갱신했음. 이번 갱신 중

	B10 됐다 금지·%사용
	🟡
	대체로 준수


C. 회의 구조
	지시
	상태
	비고

	C1 AI 협력 구축
	🟢
	

	C2 교차반증 라이브 배선
	🟡
	SPEC 있음, 라이브 미발동(§1)

	C3 max_rounds 1→3
	🟡
	병합 여부 재확인

	C4 컨텍스트 AI토론
	🟢
	


D. 기능 요구
	지시
	상태
	비고

	D1 완료알림 ntfy
	🟡
	폰 도착 미확인(미통과 이력)

	D2 상태3분류·배포접기
	🟢
	V2 병합

	D3 화면정리·nav고정
	🟢
	V1 병합

	D4 두 대화창 구분
	🟢
	

	D5 구현/병합/미통과 분리
	🟢
	

	D6 진행표시 상시
	🟡
	V8 배치대상

	D7 결과 영속
	🟢
	

	D8 배치 서버주도
	🟢
	

	D9 사용량 메뉴
	🟢
	V3 병합

	D10 타임아웃
	🟢
	

	D11 AI협력 화면가시성
	🟡
	V4 진행

	D12 산출물 docx/xlsx/pdf
	🟢
	export 인프라 있었음(감사/보고서/원장)+md종류 추가(체크리스트→워드). 실측✅

	D13 예산폴백·경고
	🟢
	

	D14 파일업로드
	🟢
	

	D15 블로그 자동화
	🟡
	blog6 미완

	D16 기기연속성 tmux
	🟢
	

	D17 문제→OK회의→앱게시→내의견
	🟢 v1
	problem.html 진입점(회의 draft 프레이밍→live run→trace). 자동트리거는 다음


E·F·G
	지시
	상태
	비고

	UD-E1 벤치마크 2단계 연기
	🟢 결정
	

	UD-E2 정제도 우회금지
	🟢 원칙
	

	F1~F7 예산정책($20·80%·$5캡·기반6)
	🟡
	코드반영, 라이브 재확인

	G1 원클릭 dev_provision
	🟢
	

	G2 정직 ssh-copy-id
	🟢
	


지시 위반 요약(🔴 6건): A3·B3·B4·B9·D12·D17. 이 중 D17(문제→OK회의)·A3(직접수정금지) 가 "오케 클코가 내 역할" 지적의 핵심.
──────────────────────────────
8. 우선순위 (제안)
P1 automerge 버그(실질 피해 — 좋은 구현이 병합 안 됨)
라이브 미발동 5(§1·§4) — 스펙이 "1차 완료 조건"이라 명시한 핵심
P2 화면 분리 → P4 실질성게이트 → P5 park데이터
P6 세션정리 · P7 AB완성(30턴 후)
──────────────────────────────
변경 누적표 (append-only · 절대 삭제 금지 · 길어져도 누적)
규칙(H12): 무엇을 고쳤을 때마다 여기 1줄 추가. 위 첫장 현황은 덮어써도 이 표는 이력으로 남긴다.
	일시
	변경
	관련
	상태

	2026-07-17
	체크리스트 최초 생성 — 28항목(25P/3N-A) + H1~15 + 라이브미발동5 + 문제 P1~7
	감사
	게시

	2026-07-17
	지시 전수 이행(A~G) 대조 추가 · 위반 6건(A3·B3·B4·B9·D12·D17) 표기 · 문제 P8~P11 추가
	B9
	게시

	2026-07-17
	반영방식(H12) 규칙 문서 맨위 박음 + 이 변경 누적표 신설
	H12
	게시

	2026-07-17
	대화 전수조사→지시 누락 4건(H9~H12) user_directives.md 보강
	H9~12
	게시

	2026-07-17
	P1 automerge 원격 unpack 버그 수정 착수(OK가 내역할 자율수행=P8 최우선)
	P1·P8
	수정중

	2026-07-17
	P4 실증: 통과 브랜치 2개(이슈B·redo11) diff 실측=빈/문서만 → automerge에 실질성 검사(비어있음·md만 병합거부) 추가. OK가 hollow 병합 거부=내 판정역할
	P4·P8
	수정중

	2026-07-17
	P1 완결: _merge_remote CompletedProcess 언팩 수정, 원격(.66) 실측 검증(크래시 0)
	P1
	✅

	2026-07-17
	P4 완결: 실질성검사 three-dot→two-dot(이미병합된 코드 오판 수정), hollow DB실측 merge 되돌림(4c017c3), appgoals 정정(이슈B=병합됨/DB실측=재작업). 이슈B는 실코드(load.py)=정당
	P4
	✅

	2026-07-17
	핵심기준 K1·K2 신설: K1 모듈·어댑터 최대화, K2 코드변경=실제화면작동 확인. 상시 대조 잣대(H13·H14)
	K1·K2
	게시

	2026-07-17
	P8 부분: automerge hollow 판정을 goals 화면에 렌더(OK 판단을 사람이 앱서 봄). K2로 화면 200·JS문법 실측
	P8·K2
	게시

	2026-07-17
	P8: 미통과 3턴 해결시도 착수 — blind 재실행 루프 방지, 한글/외국어 다각진단(로컬$0)→교정지시 or 해결불가(park). AB 모듈 재사용(K1)
	P8
	착수

	2026-07-17
	P8 3턴해결 실검증 성공: 실제 실패(프론트 토큰위반)로 돌려 RESOLVABLE+구체 교정지시(JS falsy함정까지). P3(nav)·P5(오판) 정리
	P8·P3·P5
	✅

	2026-07-17
	P8 3턴해결 배선: build_verify(미통과→3턴 진단 부착)+batch_runner(resolvable→1회재구현·재귀차단, handoff→park). 파싱·import 검증. E2E는 라이브배치서 확정필요
	P8
	배선✅

	2026-07-17
	K3 신설·반영: AB/진단 A=한글만·B=한글제외 명시, 3턴→6턴 확대. ab_meeting·fix_resolve 반영
	K3
	✅

	2026-07-17
	P2 해결: index.html 정적빌드가 프로젝트 전환 시 재생성 안 돼 혼재 → /api/projects select에 build.build() 배선. default(0)↔MKT(21) 실측 확인(K2)
	P2·H11
	✅

	2026-07-17
	P6 정리: 유휴세션 3개 kill(682012·682220·666535). 실측서 1103423=현재 내 세션 발견→제외(자살방지)
	P6
	✅

	2026-07-17
	P7 완성: AB 30턴 완주(60행 3막)+OK 6회차 조정자(orch_summary 197줄)+design_ORCH(합의5·이견·묻힌14·인간결정)
	P7
	✅

	2026-07-17
	D17 착수: 문제→OK회의 진입점(problem.html) — /api/run 회의 재사용, 문제를 진단 draft로 프레이밍→trace 게시→내 의견은 그 후. 코어 무손상
	D17·P8
	착수

	2026-07-17
	D17 v1: problem.html — 문제를 회의 draft로 프레이밍→live run(4-AI) 재사용→trace 게시→내 의견은 그 후. 코어·live 무손상, 화면 실측(K2). E2E는 유료 회의라 실런서 확정
	D17·P8
	v1✅

	2026-07-17
	P9 착수(D12): 산출물 md→워드(docx) 변환기. python-docx(한글안전, pandoc불필요)·openpyxl(엑셀). PDF는 한글폰트 리스크로 후순위
	P9·D12
	착수

	2026-07-17
	P9 완료: D12 export 인프라 이미 존재(정정) — kind=md 추가(to_docx, 임의 md→워드)+checklist 워드버튼. 체크리스트·감사 워드변환 실측(K2), 경로탈출 404 차단
	P9·D12
	✅

	2026-07-17
	개정#9 park우선 제거(몸통): 미결→클코 6턴 다각진단→park 최후수단. F7 준수·SG-E1 도달가능. 복원점 태그+스펙갱신+audit 25P/0F 회귀통과(원자커밋)
	개정#9·SG-E1·F7
	✅

	2026-07-17
	신규 지시: (a)화면 시인성·블럭구성 클코6턴 연구(국내/해외) (b)앱 드롭다운 선택→그 앱 화면으로 이동. 둘 다 착수
	UI·D3
	착수

	2026-07-17
	U1 시인성 6턴 연구 완료: WCAG4.5:1·APCA·8pt그리드·다크토큰·표(scope/caption/tabular)·배지 아이콘+텍스트+색 → handoff/ab_mtai/시인성_권고.md. 적용 대기
	U1·D3
	권고✅

	2026-07-17
	U1 시인성 대시보드 적용: frontend.py CSS를 6턴권고대로(토큰·14px/1.6·헤딩600·8pt여백·td여백·배지✕⚠심볼·nav44·순백#fff 0건). K2 실측(index 200·#fff 0). 타화면 자체CSS는 미적용
	U1
	✅

	2026-07-17
	U3(블록 접기)·U4(전화면 스윕) 후순위 등록. SG-E1 확정 라이브런 Grok API 타임아웃(09:39)으로 hang→정리(park제거 로직 아닌 인프라)
	U3·U4·SG-E1
	후순위/보류

	2026-07-17
	W1 멈춤방지: _run_orch 실패도 error트레이스 남김(hang방지 근본) + 워치독 데몬(5분, 하트비트7분정체→강제종료·락해제·알림) + beat를 iterate·fix_resolve6턴에 배선. audit 회귀통과
	W1·H16
	✅ 근본+워치독

	2026-07-17
	AB 엔진 파라미터화(AB_CONFIG/AB_DIR) + 12턴 멈춤진단 회의 실행(오케 stall 토픽, 대표님 라우팅+보강3). 결과 좋으면 30→12+α 기본전환
	AB·W1
	실행중

	2026-07-17
	scout(주식앱) 오케 등록: .55:8001 Flow AI Scout를 개발 프로젝트로(target·workdir~/roadflow_scout·smoke). 드롭다운 등록·구동확인3/3·git init(개발준비). .57→.55 포워드(:8055)로 접속. 키움설정=향후 KIS전환
	scout
	✅

	2026-07-17
	12턴 대성공→30→12+α 기본전환(ab_meeting ROUTE 기본 12턴 3막) + W1 정본 업그레이드(2단계 데드맨·pull health·ack) + 정본설계 문서·워드. audit 회귀 exit0
	AB·W1
	✅

	2026-07-17
	b·c 추적등록: W2(W1 나머지 정본: 서킷·retry·WAL·undo·IETF), W3(진행중/멈춤 표시 UI=12턴 FE설계: phase·turn_timeout·watchdog_alive·abortable·Undo토스트). 둘 다 설계 완비, 구현 대기
	W2·W3
	등록

	2026-07-17
	실시간 화면 진짜 원인: 공통 바 proj_nav.js가 /api/batch_status 안 폴링→API배치 실시간 안뜸(내가 dev_start·goals 엉뚱 수정). proj_nav.js에 배치 폴링 추가. 드롭다운 전환=서버 정상(scout0/MKT21 실측)—브라우저 캐시 의심
	화면·U2
	✅ proj_nav 수정

	2026-07-17
	P12 배포 갭(구조적): OK가 코드는 git 병합하나 프론트 재빌드·앱 재시작(배포)을 안 함→.66 mkt가 07-15 옛 dist 서빙, 병합기능(기간D·대시보드) 화면에 안 보임. 실측 원인규명 후 수동 배포(vite build→dist 07-17, uvicorn 재기동, index-RV60Ra2W.js·centers/compare 200 확인). OK 파이프라인에 '병합→배포(빌드+재시작+스모크)' 단계 필요
	P12·배포
	✅수동배포/⬜자동화

	2026-07-17
	P13 통합 갭(구조적): 블로그자동작성 코드는 metaroad_kit/marketing-app/blog_auto/에 독립 스크립트로만 존재(activity_matcher·pipeline_full 등)—app/backend에 라우터·API·프론트 탭 미연결(=대표님 '안붙었다' 정확). blog 엔드포인트 404, openapi에 blog 라우트 0. 설계에 웹앱 통합이 빠짐→통합 태스크(라우터 마운트+탭+재빌드) 필요
	P13·블로그통합
	⬜미착수

	2026-07-17
	P12 해소 — K2를 OK 몸통에 박음: app/deploy.py(배포 어댑터: 프론트빌드→백엔드재시작(포트기준)→스모크, 모듈경계로 selfcheck.run_project_smoke 재사용) + 프로젝트별 deploy.json(레시피=데이터). automerge가 병합 성공 시 자동 배포. 배포 이벤트 devlog.md에 기록(P13 '기록없음' 해소). 실증: MKT_AUTO 빌드→재시작→스모크 7/7 200(기간비교 포함)→"07-17 13:19 배포성공" 기록. audit 회귀 25P·0F. 이제 OK가 병합만 하고 멈추지 않고 FE+BE 작동까지 확인
	P12·K2·배포
	✅ 몸통배선

	2026-07-17
	화면 실증(K2 완성) — API 200으론 부족: 스모크는 백엔드 200만 봄→빈화면/스텁/JS에러 못 잡음(대표님 지적). app/screenverify.py + tools/render_check.js(헤드리스 크로뮴 playwright-core) 신설. OK가 .57 호스트에서 외부사용자처럼 대상앱 화면 실제 렌더: 내용렌더·네트워크실패(4xx)·콘솔에러·스텁(.stub)·스크린샷 증거(handoff/_screens, OK서빙 200). .66은 브라우저 시스템libs 없음(sudo)→.57에서 원격렌더(libs보유·도달성200). deploy에 배선(빌드→재시작→스모크→화면실증→기록). 실증: MKT 5화면 중 홈·기간D·성과·노출 ✅렌더, 블로그/콘텐츠 ❌[스텁] 자동감지→"안붙었다"를 OK가 스스로 잡음. audit 25P·0F
	P12·P13·K2·화면실증
	✅ 완성

	2026-07-17
	scout 참조 정정(roadflow 핸드오프 HANDOFF_mtai_2026-07-17): roadflow가 mt-ai의 /tmp/scout_fwd.py 포워더 의존을 경고. 실측: OK 운영참조는 이미 :8001 직접(정상), :8055는 대표님 브라우저 접속용 편의뿐. 포워더를 /tmp→tools/scout_fwd.py(추적) 이전 + user-systemd `scout-fwd.service(Restart=always, active) 정식화 → P1(소멸)·P2(재시작없음)·P3(소유불명) 해소. 재부팅생존만 linger 1회 sudo 필요. §5 확인: Scout 추천 빈값(stocks:[] count:0, 한번도 생성 안함=roadflow 조사사항). OK는 scout를 dev만 하고 런타임 소비 안 함→Scout 죽어도 OK 무영향
	scout·참조정정
	✅ 정식화

	2026-07-17
	P14 진단결과 버림(구조적): 구현 리뷰 미통과 시 build_item은 차단사유·3턴진단(resolution)·코드품질을 전부 반환하는데 _record_result가 note 2줄·80자로 잘라 저장하고 resolution 통째로 버림 → 대표님/클로가 화면에서 못 보고 손으로 SSH 재조사. 대표님 지적: 이 진단은 오케클코가 해서 앱화면+클로에게 줘야(내가 손으로 X). 배선: app/impl_diagnosis.py(차단사유 전문·refute여부·3턴판정·권고[병합가능/재구현/사람결정/검증불가]를 impl_diagnosis.json에 영속) + _record_result 배선 + /api/diagnoses + 진단 화면. 첫 대상=블로그 브랜치
	P14·진단영속·오케클코
	✅ 완성(problem.html 렌더확인)

	2026-07-18
	논문(ETI 겹침 파일럿) — OK 설계기능 활용: 대외비 사전등록 실험(조건적 차이의 붕괴). 핵심=OK의 12턴(+α)으로 앵커 21개 검증(A=원문탐색·인용/B=문자적 존재검증·폐기, 12턴=12문항 매핑, 부족시 +α). 나는 빠지고 OK가 검증(실험 오염규칙+대표님 원칙). ⚠️OK 협력회의는 실험 144호출엔 독(§0 AI끼리 답 보면 H2무효)—검증회의는 별개라 OK. 앵커소스: 공개법령(국가법령정보센터)·★mtai문서(HWP 477개 /opt/mtai, hwp5txt로 검증가능)·Tier A(WHO). Anthropic 피험자=로컬claude(call_claude_code, API키 불필요). ★.54 VM에 데이터 다수(앵커 소스 확인 필요). 대외비=외부전송 금지
	논문·앵커검증·12턴
	🔧 설계·recon 완료

	2026-07-18
	P15 대책 자동적용(오케클코 Driver) — 대표님 지적 "잘 안 되는 항목은 OK가 추가검증·대책을 자동으로": app/auto_driver.py 신설. 미통과→3턴진단(대책)→OK가 교정지시 1회 자동 재구현→경험적 게이트(병합·배포·화면실증)로 판정. 기준: ①자동적용 1회한정(무한루프·비용 방지) ②최종판정=화면실증(AI 재리뷰 아님—교정지시가 OK 자기진단이라 재리뷰는 순환, 블로그 교훈) ③실패→revert+사람결정. 블로그 실증: a2브랜치(교정적용본) import OK→병합→배포→화면실증 5/5 통과, /content 스텁아님·API 실초안 반환('밴드체조' 초안). P13 블로그통합 해결(세션 내내 '안붙음'이던 것 완료). 21/22
	P15·P13·Driver·대책자동
	✅ 작동확인

	2026-07-18
	OK핵심기능#1 전면 재검증(reverify) — 대표님: 앱을 기능별·모듈별로 목표대로 설계·구현·작동하는지 FE+BE 각각 재확인(OK가, 작동기능 위주, 사람결정 제외). app/reverify.py+/api/reverify: appgoals 목표별로 FE(screenverify 렌더)+BE(smoke API) 매핑·실측. MKT 실행: 모듈21 → 작동확인7·문제0·검증사각14(done인데 자동검증 안걸린 모듈=DDL·토큰·이슈·블로그백엔드 등 노출). 사람결정(운영systemd) 자동제외. 검증사각=다음 커버리지 대상
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	OK 개발 파이프라인 확립(무한루프 근본차단) — 대표님: 명세도 개발대상이고, 매번 하나씩 찾는 게 버그. ①0차 회의(대표님 의도[기능·필요성·성능목표]→검증가능 명세, handoff/ab_0cha/config.json 12턴) ②1차 12턴(명세→모듈·FE/BE·검증기준 분해) ③명세기준 검증 상시(app/spec_verify.py+/api/spec_compliance, appgoals 아닌 명세 대조→매트릭스). 회의 정보라우팅=한중일(A)/미국유럽(B), 핵심기준 공유·검색소스만 비대칭(데이터량 균형). MKT 실측 매트릭스: Phase1 50%·Phase2 20%(성과파이프라인 공백·검수/배포 미작동·온보딩 자동화 미구현). 대표님은 이제 매트릭스 한 장만 보면 됨
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	OK핵심기능#2 AI 기억 유지(조사 대기) — 대표님: 핵심 AI들이 기억을 유지 가능한지 파악. 현실: OK가 쓰는 AI(GPT/Grok/Gemini=API, Claude=claude -p)는 콜마다 무상태(stateless) — 기억은 OK가 파일(meeting_table·appgoals·메모리)로 주입해 시뮬레이션. 진짜 세션기억은 claude --continue(단 실험§0선 금지)나 프롬프트 주입 memory store 필요. 조사·설계 항목으로 분리(별도 진행)
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