# 오케앱 전수 점검 체크리스트 (설계문서 대조 + 실제 적용 + 현재 문제)

대조 정본: spec/DESIGN_SPEC_v1.md (28항목 A1~G4 + 개정 #1~8).

3-state 원칙(스펙 §0): 구현됨(코드) ≠ 발동함(라이브) ≠ 옳게 작동함. 코드검증 PASS가 라이브 발동 아님.

생성 2026-07-17. 기계검증 = python3 audit_offline.py.

──────────────────────────────

## 📌 이 문서 규칙 (반영 방식 — 대표님 지시 H12)

첫 페이지 = 현황 요약(덮어쓰기 OK). 지금 상태를 여기서 본다.

중간 = 구체 설명(각 항목 상세 표).

끝 = 변경 누적표(append-only · 길어져도 누적 · 절대 삭제 금지). 언제 뭘 고쳤나의 이력.

수정할 때: 첫장 현황만 갱신 + 끝 누적표에 1줄 추가. 덮어쓰기 사고 방지(Living Spec + 변경이력 분리).

──────────────────────────────

## 0. 한눈 요약표

| 축 | 결과 |
| --- | --- |
| 28항목 정본 (코드/기계검증) | 25 PASS · 0 FAIL · 3 N/A(SG-E2·F1·G2=코드강제불가, 정직) |
| 개정 불변식 H1~H15 (코드) | 15/15 PASS |
| 라이브 발동(실제 돌아 옳게 작동) | ⚠ 5개 게이트 미발동/미확인(§4) — 코드는 있으나 실전 미검증 |
| 개정 #1~8 적용 | 8/8 코드반영 (일부 라이브 미발동) |
| 이번 세션 확인된 문제 | 🔴 11건(§6, P1~P11) — P1·P4 해결✅, 나머지 9 진행 |

결론: 코드층은 견고(25+15 PASS). 취약점은 (a) 라이브 발동 미확인 5건 (b) 이번 세션 신규 문제 7건. 이 둘이 실제 작업 대상.

──────────────────────────────

## 핵심 기준 (상시 적용 잣대 — 모든 개발·수정이 이걸 지켜야)

| K | 기준 | 근거 | 지킴 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 오케앱은 개발앱을 최대한 모듈·어댑터로 짓는다. 교체가능·외부(증권사API·LLM·DB)는 포트 뒤로. 의존 어댑터→몸통 단방향 | H13·CLAUDE.md·개정#6 | 🟡 상시 대조 |
| K2 | 코드 변경·추가 시 반드시 실제 화면 작동까지 확인(파싱·CLI만 금지) | H14·B4 강화 | 🟡 상시 대조 |
| K3 | AB회의·다각진단 언어 라우팅: A=한글만 / B=한글 제외(외국어). 다각진단은 6턴(효과 좋음) | 2026-07-17 지시 | ✅ 반영 |

이 둘은 28항목처럼 앞으로 모든 작업을 대조하는 기준. 특히 K2는 내가 계속 약했던 지점(화면 실측 생략).

──────────────────────────────

## 1. 28항목 정본 — 스펙/코드/라이브 3열

| # | 규칙 | 코드 | 라이브 발동 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 토론자 Claude(로컬0콜)·GPT·Grok | PASS | 🟢 발동(라이브런) |
| A2 | Claude Anthropic 0콜 | PASS | 🟢 (키 없음 실측) |
| A3 | Grok 리서처 겸임 | PASS | 🟢 |
| A4 | Claude 1차정제·전원 review_final | PASS | 🟢 |
| B1 | factual/방향형 태깅+집계 | PASS | 🟢 |
| B2 | factual 재검색 전용상한 2 | PASS | ❌ 미발동(factual 반대 지속 필요) |
| B3 | 2회 후 반대→사람 | PASS | ❌ 미발동 |
| B4 | 방향형 예산여유 자동채택/과다시 park | PASS | 🟡 부분 |
| B5 | 조기종료 | PASS | 🟢 |
| C1 | GPT·Grok §7 5문항 검증 | PASS | 🟢 |
| C2 | 정제도=1−플래그비율 | PASS | 🟢 |
| C3 | 왜곡 덜받은쪽 재정제 이양 | PASS | ❌ 미발동(중대왜곡>0 필요) |
| C4 | 정제도<75% 보강신호 | PASS | 🟡 |
| C5 | 쟁점 본문 실제반영(hollow 차단) | PASS | 🟢 |
| C6 | 빈근거 강등 | PASS | 🟡 |
| C7 | 공식호스트 q= 유지 | PASS | ❌ 미발동(실출처 섞여야) |
| D1 | 캡·Grok포함·전역카운터 | PASS | 🟢 |
| D2 | 초과 clean stop | PASS | 🟢 |
| D3 | usage CALL_LOG | PASS | 🟢 |
| SG-E1 | AI통과해도 사람서명 대기 | PASS | 🟡 도달 가능해짐(개정#9 park우선 제거) — 실전 발동은 라이브런 |
| SG-E2 | 규칙개정 자동반영 금지 | N/A(정직) | 📋 프로세스 |
| F1 | 확실/추정/모름 라벨 | N/A(정직) | 🟢 프롬프트 |
| F2 | §7 5문항 | PASS | 🟢 |
| F3 | 동의로 시작 금지 | PASS | 🟢 |
| F4 | 근거-쟁점 의미적합 게이트 | PASS | ❌ 미발동 |
| G1 | 항상 표(표2 불합치 남김) | PASS | 🟡 표2 불합치 거의 미발동(GPT·Grok 갈려야) |
| G2 | .md 요약표 먼저 | N/A | 📋 |
| G3 | 정제도원장 append | PASS | 🟢 |
| G4 | [비용]줄 상시 | PASS | 🟢 |

라이브 미발동 핵심 5: B2재검색·C3이양·C7유지·SG-E1서명·F4강등 + G1표2불합치. 스펙 §4가 "이게 실제 발동해 옳게 작동해야 1차 완료"라 명시 — 아직 미완.

──────────────────────────────

## 2. 개정 불변식 H1~H15 (코드 기계검증)

전부 PASS. H3/H4=개정#1(옵션A consensus), H9=개정#2(비용), H11=개정#3(비판자), H12=개정#4(교차반증), H13=개정#5(라이브SSE), H15=개정#7(옵션c). 개정#6(핵심기준)·#8(Claude 3역할)=프로세스+배선.

──────────────────────────────

## 3. 개정 #1~8 적용 여부

| 개정 | 내용 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| #1 | SG-E1 consensus 재정의·처분게이트 | 🟢 코드(H3/H4) · ❌ 라이브 consensus 미도달 |
| #2 | 비용 G4 상시 | 🟢 |
| #3 | 비판자+Gemini 합류 | 🟢 코드(H11) · 🟡 n<5 잠정 |
| #4 | 교차반증(역할반전) | 🟢 코드(H12) · ❌ 라이브 미발동 |
| #5 | 라이브 SSE 서버 | 🟢 (H13, live.html) |
| #6 | 오케 핵심기준(자격증명·최신모델·변경로그·끝까지진행) | 🟢 대부분 · 🟡 change_ledger 상시성 재확인 |
| #7 | 옵션c SG-E1↔B4 공존 | 🟢 (H15) |
| #8 | Claude 3역할(대화·자료정리·VM설치) | 🟢 배선 · 🟡 뒷단(회의합의→VM배포) 부분 |

──────────────────────────────

## 6. 이번 세션(2026-07-17) 확인된 문제 — NEW

| # | 문제 | 확인 | 영향 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | automerge 원격병합 버그(cannot unpack CompletedProcess) | ✅ b1 merge error | mkt 검증통과분 병합 안 됨 | ✅ 수정·원격실측 검증 |
| P2 | 화면 분리 안 됨(H11) — index.html 정적빌드라 전환 시 재생성 안 돼 혼재 | ✅ 원인확정 | 앱별 대시보드 혼재 | ✅ 전환 시 build.build() 재빌드, default↔MKT 실측 검증 |
| P3 | ab_meeting.html nav 미연결 | ✅ | URL 직접입력 필요 | ✅ nav 링크 추가(checklist·설계회의) |
| P4 | hollow 통과 병합 위험 — 이슈B(diff 0줄)·redo11(md만) 둘 다 verified인데 실질 코드변경 없음 | ✅ diff 실측 확정 | 빈/문서만 병합될 뻔 | ✅ automerge 실질성검사(two-dot, md만·빈diff 거부)+hollow병합 되돌림 |
| P5 | ~~사람결정 빈제목 10건~~ 오판 | 재확인 | 데이터 정상(module/draft 필드) | ✅ 내 확인오류였음, park 멀쩡 |
| P6 | 유휴 claude 세션 4개 | ✅ | 자원점유 | ✅ 3개 정리(1103423=내 현재세션이라 제외·실측으로 자살 방지) |
| P7 | AB 모듈 v2 완성 | ✅ | 조정자 역할 | ✅ 30턴 완주(60행)+OK 6회차 정리+design_ORCH (design_AB 비교는 선택) |
| P8 | OK Driver가 내 역할 자율수행 | ✅ 실증 | 앱 자립 | 🔧 hollow거부✅ · 3턴해결 모듈 실검증✅(교정지시 도출) · build_verify 배선중 |
| P9 | 산출물 md→워드(D12) | ✅ 정정: 인프라 있었음 | 열람성 | ✅ kind=md 추가+체크리스트 워드버튼, 실측(45KB 유효) |
| P10 | B9 위반: 지시 누적(user_directives.md) 미갱신 — 이번 세션 지시들 안 넣음 | ✅ 지적받음 | 컨텍스트 손실 대비 깨짐 | 🔧 이번 갱신 |
| P11 | A3/B4 위반: 원격 미검증 배선 — automerge 로컬만 테스트→원격 버그(P1) | ✅ | 재검증 규율 붕괴 | ⬜ |
| U1 | 화면 시인성·블럭 구성(D3 확장) | ✅ | 화면 열람성 | ✅ 대시보드 적용(토큰·1.6·헤딩600·8pt·표여백·배지심볼·nav44·순백0). 타화면 스윕은 선택 |
| U2 | 앱 드롭다운→그 앱 화면 이동 — 작업별 화면 분리 완성 | ✅ 지시 | 앱별 전환 UX | ✅ 구현·커밋·K2검증 |
| U3 | 대시보드 블록 접기/펼치기(높이 제각각 → 긴 블록 접고 클릭 시 펼침) | ✅ 지시 | 대시보드 정돈 | ⏸ 후순위 |
| U4 | 전 화면 시인성 토큰 스윕(goals·checklist 등 자체CSS에도 U1 규칙) | ✅ 지시 | 일관 시인성 | ⏸ 후순위 |
| W2 | W1 나머지 정본분(서킷브레이커·retry-budget·WAL스냅샷·undo_token·IETF health+json) | ✅ 정본설계 | 신뢰성 완성 | ⏸ 대기(설계 §6 있음) |
| W3 | 진행중/멈춤 표시 UI(live.html 배지 — 단계태그·turn_timeout 대비 경과·watchdog_alive·abortable·Undo토스트·[이어하기]) | ✅ 12턴 FE설계 | 대표님이 봄+개입 | ⏸ 대기(설계 완비) |
| W1 | 라이브 런 멈춤/튕김 방지(H16) | ✅ SG-E1런 실증 | 신뢰성 | ✅ 정본 업그레이드: 워치독 2단계 데드맨(WARN 6분 알람+ack창→KILL 11분 자동종료)+pull health계약면(/api/run_health, exit0불신·3상태)+/api/run_ack. WAL·서킷=다음 |

──────────────────────────────

## 7. 지시(directive) 전수 이행 — `user_directives.md` 대조

🟢적용 · 🟡부분/재확인 · 🔴미적용·위반 · 📋원칙(코드아님). 위반도 정직히.

### A. 개발 경계

| 지시 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| A1 이 CLI=오케 개발 전용 | 🟢 | 오케 능력(모듈)만 개발 중 |
| A2 MKT는 OK 통해 | 🟢 | batch로 실행 |
| A3 내 직접수정 금지·OK 일괄 | 🔴 | automerge 버그 내가 고치려 함=경계 넘음. 앱코드는 OK가 해야 |

### B. 작업/대화 방식

| 지시 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| B1 대화끝 체크리스트 | 🟢 |  |
| B2 필요=구현 | 🟢 |  |
| B3 추정금지 실측 | 🔴 | automerge 원격 미실측→버그 |
| B4 완료 전 재검증 | 🔴 | automerge·AB v1 미검증 배선 |
| B5 비용 실제 돈 | 🟢 |  |
| B6 사람결정=비용·블로커만 | 🟢 | standards ABSOLUTE |
| B7 사람결정에 근거·강도% | 🟡 | 재확인 |
| B8 질문 줄이고 결정 | 🟡 |  |
| B9 지시 누적 갱신 | 🔴→🔧 | 안 읽고 안 갱신했음. 이번 갱신 중 |
| B10 됐다 금지·%사용 | 🟡 | 대체로 준수 |

### C. 회의 구조

| 지시 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| C1 AI 협력 구축 | 🟢 |  |
| C2 교차반증 라이브 배선 | 🟡 | SPEC 있음, 라이브 미발동(§1) |
| C3 max_rounds 1→3 | 🟡 | 병합 여부 재확인 |
| C4 컨텍스트 AI토론 | 🟢 |  |

### D. 기능 요구

| 지시 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| D1 완료알림 ntfy | 🟡 | 폰 도착 미확인(미통과 이력) |
| D2 상태3분류·배포접기 | 🟢 | V2 병합 |
| D3 화면정리·nav고정 | 🟢 | V1 병합 |
| D4 두 대화창 구분 | 🟢 |  |
| D5 구현/병합/미통과 분리 | 🟢 |  |
| D6 진행표시 상시 | 🟡 | V8 배치대상 |
| D7 결과 영속 | 🟢 |  |
| D8 배치 서버주도 | 🟢 |  |
| D9 사용량 메뉴 | 🟢 | V3 병합 |
| D10 타임아웃 | 🟢 |  |
| D11 AI협력 화면가시성 | 🟡 | V4 진행 |
| D12 산출물 docx/xlsx/pdf | 🟢 | export 인프라 있었음(감사/보고서/원장)+md종류 추가(체크리스트→워드). 실측✅ |
| D13 예산폴백·경고 | 🟢 |  |
| D14 파일업로드 | 🟢 |  |
| D15 블로그 자동화 | 🟡 | blog6 미완 |
| D16 기기연속성 tmux | 🟢 |  |
| D17 문제→OK회의→앱게시→내의견 | 🟢 v1 | problem.html 진입점(회의 draft 프레이밍→live run→trace). 자동트리거는 다음 |

### E·F·G

| 지시 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| UD-E1 벤치마크 2단계 연기 | 🟢 결정 |  |
| UD-E2 정제도 우회금지 | 🟢 원칙 |  |
| F1~F7 예산정책($20·80%·$5캡·기반6) | 🟡 | 코드반영, 라이브 재확인 |
| G1 원클릭 dev_provision | 🟢 |  |
| G2 정직 ssh-copy-id | 🟢 |  |

지시 위반 요약(🔴 6건): A3·B3·B4·B9·D12·D17. 이 중 D17(문제→OK회의)·A3(직접수정금지) 가 "오케 클코가 내 역할" 지적의 핵심.

──────────────────────────────

## 8. 우선순위 (제안)

P1 automerge 버그(실질 피해 — 좋은 구현이 병합 안 됨)

라이브 미발동 5(§1·§4) — 스펙이 "1차 완료 조건"이라 명시한 핵심

P2 화면 분리 → P4 실질성게이트 → P5 park데이터

P6 세션정리 · P7 AB완성(30턴 후)

──────────────────────────────

## 변경 누적표 (append-only · 절대 삭제 금지 · 길어져도 누적)

규칙(H12): 무엇을 고쳤을 때마다 여기 1줄 추가. 위 첫장 현황은 덮어써도 이 표는 이력으로 남긴다.

| 일시 | 변경 | 관련 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-17 | 체크리스트 최초 생성 — 28항목(25P/3N-A) + H1~15 + 라이브미발동5 + 문제 P1~7 | 감사 | 게시 |
| 2026-07-17 | 지시 전수 이행(A~G) 대조 추가 · 위반 6건(A3·B3·B4·B9·D12·D17) 표기 · 문제 P8~P11 추가 | B9 | 게시 |
| 2026-07-17 | 반영방식(H12) 규칙 문서 맨위 박음 + 이 변경 누적표 신설 | H12 | 게시 |
| 2026-07-17 | 대화 전수조사→지시 누락 4건(H9~H12) user_directives.md 보강 | H9~12 | 게시 |
| 2026-07-17 | P1 automerge 원격 unpack 버그 수정 착수(OK가 내역할 자율수행=P8 최우선) | P1·P8 | 수정중 |
| 2026-07-17 | P4 실증: 통과 브랜치 2개(이슈B·redo11) diff 실측=빈/문서만 → automerge에 실질성 검사(비어있음·md만 병합거부) 추가. OK가 hollow 병합 거부=내 판정역할 | P4·P8 | 수정중 |
| 2026-07-17 | P1 완결: _merge_remote CompletedProcess 언팩 수정, 원격(.66) 실측 검증(크래시 0) | P1 | ✅ |
| 2026-07-17 | P4 완결: 실질성검사 three-dot→two-dot(이미병합된 코드 오판 수정), hollow DB실측 merge 되돌림(4c017c3), appgoals 정정(이슈B=병합됨/DB실측=재작업). 이슈B는 실코드(load.py)=정당 | P4 | ✅ |
| 2026-07-17 | 핵심기준 K1·K2 신설: K1 모듈·어댑터 최대화, K2 코드변경=실제화면작동 확인. 상시 대조 잣대(H13·H14) | K1·K2 | 게시 |
| 2026-07-17 | P8 부분: automerge hollow 판정을 goals 화면에 렌더(OK 판단을 사람이 앱서 봄). K2로 화면 200·JS문법 실측 | P8·K2 | 게시 |
| 2026-07-17 | P8: 미통과 3턴 해결시도 착수 — blind 재실행 루프 방지, 한글/외국어 다각진단(로컬$0)→교정지시 or 해결불가(park). AB 모듈 재사용(K1) | P8 | 착수 |
| 2026-07-17 | P8 3턴해결 실검증 성공: 실제 실패(프론트 토큰위반)로 돌려 RESOLVABLE+구체 교정지시(JS falsy함정까지). P3(nav)·P5(오판) 정리 | P8·P3·P5 | ✅ |
| 2026-07-17 | P8 3턴해결 배선: build_verify(미통과→3턴 진단 부착)+batch_runner(resolvable→1회재구현·재귀차단, handoff→park). 파싱·import 검증. E2E는 라이브배치서 확정필요 | P8 | 배선✅ |
| 2026-07-17 | K3 신설·반영: AB/진단 A=한글만·B=한글제외 명시, 3턴→6턴 확대. ab_meeting·fix_resolve 반영 | K3 | ✅ |
| 2026-07-17 | P2 해결: index.html 정적빌드가 프로젝트 전환 시 재생성 안 돼 혼재 → /api/projects select에 build.build() 배선. default(0)↔MKT(21) 실측 확인(K2) | P2·H11 | ✅ |
| 2026-07-17 | P6 정리: 유휴세션 3개 kill(682012·682220·666535). 실측서 1103423=현재 내 세션 발견→제외(자살방지) | P6 | ✅ |
| 2026-07-17 | P7 완성: AB 30턴 완주(60행 3막)+OK 6회차 조정자(orch_summary 197줄)+design_ORCH(합의5·이견·묻힌14·인간결정) | P7 | ✅ |
| 2026-07-17 | D17 착수: 문제→OK회의 진입점(problem.html) — /api/run 회의 재사용, 문제를 진단 draft로 프레이밍→trace 게시→내 의견은 그 후. 코어 무손상 | D17·P8 | 착수 |
| 2026-07-17 | D17 v1: problem.html — 문제를 회의 draft로 프레이밍→live run(4-AI) 재사용→trace 게시→내 의견은 그 후. 코어·live 무손상, 화면 실측(K2). E2E는 유료 회의라 실런서 확정 | D17·P8 | v1✅ |
| 2026-07-17 | P9 착수(D12): 산출물 md→워드(docx) 변환기. python-docx(한글안전, pandoc불필요)·openpyxl(엑셀). PDF는 한글폰트 리스크로 후순위 | P9·D12 | 착수 |
| 2026-07-17 | P9 완료: D12 export 인프라 이미 존재(정정) — kind=md 추가(to_docx, 임의 md→워드)+checklist 워드버튼. 체크리스트·감사 워드변환 실측(K2), 경로탈출 404 차단 | P9·D12 | ✅ |
| 2026-07-17 | 개정#9 park우선 제거(몸통): 미결→클코 6턴 다각진단→park 최후수단. F7 준수·SG-E1 도달가능. 복원점 태그+스펙갱신+audit 25P/0F 회귀통과(원자커밋) | 개정#9·SG-E1·F7 | ✅ |
| 2026-07-17 | 신규 지시: (a)화면 시인성·블럭구성 클코6턴 연구(국내/해외) (b)앱 드롭다운 선택→그 앱 화면으로 이동. 둘 다 착수 | UI·D3 | 착수 |
| 2026-07-17 | U1 시인성 6턴 연구 완료: WCAG4.5:1·APCA·8pt그리드·다크토큰·표(scope/caption/tabular)·배지 아이콘+텍스트+색 → handoff/ab_mtai/시인성_권고.md. 적용 대기 | U1·D3 | 권고✅ |
| 2026-07-17 | U1 시인성 대시보드 적용: frontend.py CSS를 6턴권고대로(토큰·14px/1.6·헤딩600·8pt여백·td여백·배지✕⚠심볼·nav44·순백#fff 0건). K2 실측(index 200·#fff 0). 타화면 자체CSS는 미적용 | U1 | ✅ |
| 2026-07-17 | U3(블록 접기)·U4(전화면 스윕) 후순위 등록. SG-E1 확정 라이브런 Grok API 타임아웃(09:39)으로 hang→정리(park제거 로직 아닌 인프라) | U3·U4·SG-E1 | 후순위/보류 |
| 2026-07-17 | W1 멈춤방지: _run_orch 실패도 error트레이스 남김(hang방지 근본) + 워치독 데몬(5분, 하트비트7분정체→강제종료·락해제·알림) + beat를 iterate·fix_resolve6턴에 배선. audit 회귀통과 | W1·H16 | ✅ 근본+워치독 |
| 2026-07-17 | AB 엔진 파라미터화(AB_CONFIG/AB_DIR) + 12턴 멈춤진단 회의 실행(오케 stall 토픽, 대표님 라우팅+보강3). 결과 좋으면 30→12+α 기본전환 | AB·W1 | 실행중 |
| 2026-07-17 | scout(주식앱) 오케 등록: .55:8001 Flow AI Scout를 개발 프로젝트로(target·workdir~/roadflow_scout·smoke). 드롭다운 등록·구동확인3/3·git init(개발준비). .57→.55 포워드(:8055)로 접속. 키움설정=향후 KIS전환 | scout | ✅ |
| 2026-07-17 | 12턴 대성공→30→12+α 기본전환(ab_meeting ROUTE 기본 12턴 3막) + W1 정본 업그레이드(2단계 데드맨·pull health·ack) + 정본설계 문서·워드. audit 회귀 exit0 | AB·W1 | ✅ |
| 2026-07-17 | b·c 추적등록: W2(W1 나머지 정본: 서킷·retry·WAL·undo·IETF), W3(진행중/멈춤 표시 UI=12턴 FE설계: phase·turn_timeout·watchdog_alive·abortable·Undo토스트). 둘 다 설계 완비, 구현 대기 | W2·W3 | 등록 |
| 2026-07-17 | 실시간 화면 진짜 원인: 공통 바 proj_nav.js가 /api/batch_status 안 폴링→API배치 실시간 안뜸(내가 dev_start·goals 엉뚱 수정). proj_nav.js에 배치 폴링 추가. 드롭다운 전환=서버 정상(scout0/MKT21 실측)—브라우저 캐시 의심 | 화면·U2 | ✅ proj_nav 수정 |
| 2026-07-17 | P12 배포 갭(구조적): OK가 코드는 git 병합하나 프론트 재빌드·앱 재시작(배포)을 안 함→.66 mkt가 07-15 옛 dist 서빙, 병합기능(기간D·대시보드) 화면에 안 보임. 실측 원인규명 후 수동 배포(vite build→dist 07-17, uvicorn 재기동, index-RV60Ra2W.js·centers/compare 200 확인). OK 파이프라인에 '병합→배포(빌드+재시작+스모크)' 단계 필요 | P12·배포 | ✅수동배포/⬜자동화 |
| 2026-07-17 | P13 통합 갭(구조적): 블로그자동작성 코드는 metaroad_kit/marketing-app/blog_auto/에 독립 스크립트로만 존재(activity_matcher·pipeline_full 등)—app/backend에 라우터·API·프론트 탭 미연결(=대표님 '안붙었다' 정확). blog 엔드포인트 404, openapi에 blog 라우트 0. 설계에 웹앱 통합이 빠짐→통합 태스크(라우터 마운트+탭+재빌드) 필요 | P13·블로그통합 | ⬜미착수 |
| 2026-07-17 | P12 해소 — K2를 OK 몸통에 박음: app/deploy.py(배포 어댑터: 프론트빌드→백엔드재시작(포트기준)→스모크, 모듈경계로 selfcheck.run_project_smoke 재사용) + 프로젝트별 deploy.json(레시피=데이터). automerge가 병합 성공 시 자동 배포. 배포 이벤트 devlog.md에 기록(P13 '기록없음' 해소). 실증: MKT_AUTO 빌드→재시작→스모크 7/7 200(기간비교 포함)→"07-17 13:19 배포성공" 기록. audit 회귀 25P·0F. 이제 OK가 병합만 하고 멈추지 않고 FE+BE 작동까지 확인 | P12·K2·배포 | ✅ 몸통배선 |
| 2026-07-17 | 화면 실증(K2 완성) — API 200으론 부족: 스모크는 백엔드 200만 봄→빈화면/스텁/JS에러 못 잡음(대표님 지적). app/screenverify.py + tools/render_check.js(헤드리스 크로뮴 playwright-core) 신설. OK가 .57 호스트에서 외부사용자처럼 대상앱 화면 실제 렌더: 내용렌더·네트워크실패(4xx)·콘솔에러·스텁(.stub)·스크린샷 증거(handoff/_screens, OK서빙 200). .66은 브라우저 시스템libs 없음(sudo)→.57에서 원격렌더(libs보유·도달성200). deploy에 배선(빌드→재시작→스모크→화면실증→기록). 실증: MKT 5화면 중 홈·기간D·성과·노출 ✅렌더, 블로그/콘텐츠 ❌[스텁] 자동감지→"안붙었다"를 OK가 스스로 잡음. audit 25P·0F | P12·P13·K2·화면실증 | ✅ 완성 |
| 2026-07-17 | scout 참조 정정(roadflow 핸드오프 HANDOFF_mtai_2026-07-17): roadflow가 mt-ai의 /tmp/scout_fwd.py 포워더 의존을 경고. 실측: OK 운영참조는 이미 :8001 직접(정상), :8055는 대표님 브라우저 접속용 편의뿐. 포워더를 /tmp→tools/scout_fwd.py(추적) 이전 + user-systemd `scout-fwd.service(Restart=always, active) 정식화 → P1(소멸)·P2(재시작없음)·P3(소유불명) 해소. 재부팅생존만 linger 1회 sudo 필요. §5 확인: Scout 추천 빈값(stocks:[] count:0, 한번도 생성 안함=roadflow 조사사항). OK는 scout를 dev만 하고 런타임 소비 안 함→Scout 죽어도 OK 무영향 | scout·참조정정 | ✅ 정식화 |
| 2026-07-17 | P14 진단결과 버림(구조적): 구현 리뷰 미통과 시 build_item은 차단사유·3턴진단(resolution)·코드품질을 전부 반환하는데 _record_result가 note 2줄·80자로 잘라 저장하고 resolution 통째로 버림 → 대표님/클로가 화면에서 못 보고 손으로 SSH 재조사. 대표님 지적: 이 진단은 오케클코가 해서 앱화면+클로에게 줘야(내가 손으로 X). 배선: app/impl_diagnosis.py(차단사유 전문·refute여부·3턴판정·권고[병합가능/재구현/사람결정/검증불가]를 impl_diagnosis.json에 영속) + _record_result 배선 + /api/diagnoses + 진단 화면. 첫 대상=블로그 브랜치 | P14·진단영속·오케클코 | ✅ 완성(problem.html 렌더확인) |
| 2026-07-18 | 논문(ETI 겹침 파일럿) — OK 설계기능 활용: 대외비 사전등록 실험(조건적 차이의 붕괴). 핵심=OK의 12턴(+α)으로 앵커 21개 검증(A=원문탐색·인용/B=문자적 존재검증·폐기, 12턴=12문항 매핑, 부족시 +α). 나는 빠지고 OK가 검증(실험 오염규칙+대표님 원칙). ⚠️OK 협력회의는 실험 144호출엔 독(§0 AI끼리 답 보면 H2무효)—검증회의는 별개라 OK. 앵커소스: 공개법령(국가법령정보센터)·★mtai문서(HWP 477개 /opt/mtai, hwp5txt로 검증가능)·Tier A(WHO). Anthropic 피험자=로컬claude(call_claude_code, API키 불필요). ★.54 VM에 데이터 다수(앵커 소스 확인 필요). 대외비=외부전송 금지 | 논문·앵커검증·12턴 | 🔧 설계·recon 완료 |
| 2026-07-18 | P15 대책 자동적용(오케클코 Driver) — 대표님 지적 "잘 안 되는 항목은 OK가 추가검증·대책을 자동으로": app/auto_driver.py 신설. 미통과→3턴진단(대책)→OK가 교정지시 1회 자동 재구현→경험적 게이트(병합·배포·화면실증)로 판정. 기준: ①자동적용 1회한정(무한루프·비용 방지) ②최종판정=화면실증(AI 재리뷰 아님—교정지시가 OK 자기진단이라 재리뷰는 순환, 블로그 교훈) ③실패→revert+사람결정. 블로그 실증: a2브랜치(교정적용본) import OK→병합→배포→화면실증 5/5 통과, /content 스텁아님·API 실초안 반환('밴드체조' 초안). P13 블로그통합 해결(세션 내내 '안붙음'이던 것 완료). 21/22 | P15·P13·Driver·대책자동 | ✅ 작동확인 |
| 2026-07-18 | OK핵심기능#1 전면 재검증(reverify) — 대표님: 앱을 기능별·모듈별로 목표대로 설계·구현·작동하는지 FE+BE 각각 재확인(OK가, 작동기능 위주, 사람결정 제외). app/reverify.py+/api/reverify: appgoals 목표별로 FE(screenverify 렌더)+BE(smoke API) 매핑·실측. MKT 실행: 모듈21 → 작동확인7·문제0·검증사각14(done인데 자동검증 안걸린 모듈=DDL·토큰·이슈·블로그백엔드 등 노출). 사람결정(운영systemd) 자동제외. 검증사각=다음 커버리지 대상 | reverify·전면재검증·FE+BE | ✅ 기능화·MKT실행 |
| 2026-07-18 | OK 개발 파이프라인 확립(무한루프 근본차단) — 대표님: 명세도 개발대상이고, 매번 하나씩 찾는 게 버그. ①0차 회의(대표님 의도[기능·필요성·성능목표]→검증가능 명세, handoff/ab_0cha/config.json 12턴) ②1차 12턴(명세→모듈·FE/BE·검증기준 분해) ③명세기준 검증 상시(app/spec_verify.py+/api/spec_compliance, appgoals 아닌 명세 대조→매트릭스). 회의 정보라우팅=한중일(A)/미국유럽(B), 핵심기준 공유·검색소스만 비대칭(데이터량 균형). MKT 실측 매트릭스: Phase1 50%·Phase2 20%(성과파이프라인 공백·검수/배포 미작동·온보딩 자동화 미구현). 대표님은 이제 매트릭스 한 장만 보면 됨 | 파이프라인·0차회의·명세검증·무한루프차단 | ✅ 3조각 적용 |
| 2026-07-18 | OK핵심기능#2 AI 기억 유지(조사 대기) — 대표님: 핵심 AI들이 기억을 유지 가능한지 파악. 현실: OK가 쓰는 AI(GPT/Grok/Gemini=API, Claude=claude -p)는 콜마다 무상태(stateless) — 기억은 OK가 파일(meeting_table·appgoals·메모리)로 주입해 시뮬레이션. 진짜 세션기억은 claude --continue(단 실험§0선 금지)나 프롬프트 주입 memory store 필요. 조사·설계 항목으로 분리(별도 진행) | AI기억·핵심기능·조사대기 | ⬜조사대기 |